### ПРИЛОЖЕНИЕ №1

### ОБРАЗЕЦ – Техническо Предложение за изпълнение на поръчката

(изготвя се за всяка обособена позиция по отделно)

**ДО**

**Николай Йорданов Зайчев**

**КМЕТ на Община Пещера**

**гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17**

[*наименование на участника*]**,** регистрирано [*данни за регистрацията на участника*] представлявано от [*трите имена*] в качеството на [*длъжност или друго качество*] сБУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

за участие в обществена поръчка с Предмет: ………………………….. за обособена позиция № …….

**Указание за участниците:** настоящото предложение за изпълнение на поръчката следва да се изготви от участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка в свободен текст, който задължително трябва да съдържа описаното по-долу съдържание и отразените в него задължителни елементи. Предложението подлежи на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените от възложителя условия. Предложение, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и изисквания не се допуска до оценяване и води до отстраняване на участника Участниците задължително следва да спазват наименованията и номерацията на настоящия образец (Наименованията и номерацията не може да бъде променяна, но се Допуска цитиране на препратки за съответната разглеждана точка, с указание в коя точка и какво точно е описано там, както и в цитираната точка е подробно разработена и описана съответната разглеждана точка и/или съответната разглеждана точка се допълва и доразвива, чрез направената препратка в друга точка), като целта на препратката е да бъде предоставена по-подробна и ясна информация за дадена разглеждана точка, както и да бъдат избегнати ненужни повторения и голям обем на разработеното техническо предложение за изпълнение на поръчката

1. **КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**
   1. **Описание на средствата и продукти, които ще използваме при изпълнение на дейностите**

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно материалите и продуктите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите с които, ще се постигне качествено и в съответствие с изискванията на възложителя изпълнение на предмета на поръчката и обхваща следното – бетони и необходими към тях добавки, армировъчно желязо, тръби и елементи към тях, геотекстил и др. по преценка на участника. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Продукт/материал** | **Предложение на участника с описание на спецификациите** | **Производител/ Доставчик** | **Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. **Организация и изпълнение**
     1. **Методология.**

Методологията за изпълнение на поръчката - следва да обхваща следните задължителни елементи: самостоятелни точки с номерация и наименование: І.2.1.1 - Предложение за изпълнение на поръчката; І.2.1.2 – Управление на рисковете; І.2.1.3 - Технология на изпълнение; І.2.1.4 - Мерки по управление на качеството; І.2.1.5 - Мерки по опазване на околната среда; І.2.1.6 - Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; . Управление на рисковете следва да съдържа следните задължителни елементи със съответните наименования, а именно: дефиниране на рискове, така и за всеки риск да се дефинират предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране и аспекти на проява, също така да се отрази числовата оценка на рисковете и предпоставките. Предложение за изпълнение на поръчката следва да обхваща всички дейности на поръчка и също така да съдържа следните задължителни елементи със съответните наименования, а именно: етапи на жизненият цикъл, които да образуват и отразяват жизненият цикъл, като всеки един от етапите да обхваща и подчинява съответната категоризация на основни етапи, като съответните категории на основни етапи подчиняват съответните категории на под-етапи, като съответните категории на под-етапи подчиняват, съответните категоризирани дейности на поръчката и допълнително дефинирани от участника, под-дейности, общи мерки и методи на контрол и на управление на рисковете (категоризацията е съответно на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването)

* + 1. **Планиране изпълнението– ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ** да е съставен от две части лява част в таблична форма и дясна част н графичен вид (гант диаграма). Графика да е в строго съответствие с Предложение за изпълнение на поръчката, като обхваща и задължителни елементи изисквани в методологията. Графика следва да е съставен на базата на календарни дни и с индикативна дати, също така в графика да е отразен човешки ресурс от експерти за всяка една дейности, под-дейности, общи мерки и методи, така и в графичната част да са отразени и посочени критичните пътища и съответните ключови дати..

1. **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА – Настоящата информация подлежи на оценка, съгласно указанията на методологията**
   1. **ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА**

Участниците разработват организация на персонала

1. **ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Предложения екип следва да има съответната компетентност за изпълнение на предмета на описаните дейности от обществената поръчка, в това число и техническите спецификации, както и минималния състав, образование, квалификация и опит да отговарят на нормативно изисквани такива за съответните дейности на изпълнение, като лицензи, акредитации, професионални регистри и т.н.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на експерта**  **(от ЕКСПЕРТ-1 до ЕКСПЕРТ-n)** | **Обхват на задължения и професионална отговорност** | **Трите имена на съответното лице предложено за съответната позиция** | **Придобито образование и степен** | **Професионална компетентност и опит** | **Документи даващ право на съответното лица да осъществява дейности в обхвата на задълженията и професионална отговорност за които е определен (цитират се и се прилагат удостоверения, сертификати, лицензи, застраховки, акредитации, дипломи и др., което е приложимо и по преценка на участника)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ДЕЙНОСТИТЕ**

КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ**  **(за дейности се възприемат дейностите описани в КСС-то от техническите спецификации)** | **ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА**  **(настоящите параметри се поставят от Участниците, като същите не следва да обуславят по-ниско качество и/или лошо изпълнение и/или непригодни за ползване)** | **Мярка** | **Количество** |
| 1. 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ**
   1. Сроковете за изпълнение на конкретните задължения на дейности са както следва:
      1. СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР е ………………. Календарни дни. СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР започва да тече от датата на подписване на издадения протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура (съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) съгласно предложения от изпълнителя подробен линеен график за изпълнение на поръчката и е до подписване на Констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа
      2. Срокът за съобщаване и отстраняване на дефекти е 732 календарни дни. Срока започва да се отчита от датата на подписването на Акт обр. 15 и е до изтичане на същия
      3. СРОК ЗА ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ е ……….. календарни дни и обхваща **всички гаранционни срокове отнасящи се за изпълнени строителни** и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти изпълнени на Строежа, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и последно изм. и доп., бр.98 от 2012 г.) и е до изтичане на най-големия минимален гаранционен срок от между всички гаранционни срокове отнасящи се за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти изпълнени на Строежа, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и последно изм. и доп., бр.98 от 2012 г.). СРОК ЗА ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ започва с началото на ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ, които започва да се отброява от пускането в експлоатация на строежа - обекта на интервенция и е до Датата на тяхното изтичане, като до датата на изтичането на най-големия минимален гаранционен срок от между всички гаранционни срокове, се възприема за край на СРОКА НА ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ. Гаранционните срокове, за отделните строителни и монтажни работи, предмет на поръчката, са както следва: ….. (описват се видовете строителни работи и минималния гаранционен срок в календарни дни)
2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено обществената поръчка в пълно съответствие с техническите спецификации и договора по предложената от нас настоящото Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка.
3. При несъответствие на съдържанието предоставено на хартиен носител и оптичен носител в тази оферта, обвързващо за нас е предложението, предоставено на хартиен носител
4. Настоящото Техническо Предложение за изпълнение на поръчката се предоставя и на Оптичен **носител** CD **или** DVD **-** 1бр. в цифров вид **в** DOC **или** DOCX формат, а графичната му част (графика) **в** PDF **формат –** (образеца на хартиения носител не се сканира, за да бъде предоставен в цифроввид, както и в цифровия вид не се изискват подписи и печати научастника**)**

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[*дата на подписване*] Декларатор: [*подпис*]: [*печат, когато е приложимо*]

### 