1. **Опис на документите и информацията съдържащи се в опаковката**

**ОПИС НА документите И ИНФОРМАЦИЯТА съдържащи се в опаковката**

 на .................................................................................................................................................

*(изписва се наименованието на участника)*

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: ……………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Съдържание** | **№ на страница/и от офертата** |
|  | **Приложение №1** - Опис на документите и информацията съдържащи се в опаковката |  |
|  | **Приложение №2** - Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни |  |
|  | **Приложение №3** - Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) |  |
|  | Копие на договора за създаване на обединение, когато е приложимо, заедно с документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (ако е приложим) |  |
|  | Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо |  |
|  | **Приложение №4** – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици |  |
|  | **Приложение №5** – Декларация по чл. 59, ал. 1, т.3 и чл.59, ал.3 от ЗМИП |  |
|  | **Приложение №6 –** Декларация по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП |  |
|  | **Приложение №7 -** Техническо предложение съдържащо:Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата *(оригинал/нотариално заверено копие; прилага се когато офертата не е подписана от представляващия участника)***Приложение №7.1. –** Предложение за изпълнение на поръчката**Приложение №7.2. -** Декларация по чл.47, ал.3 от Закона за обществените поръчки**Приложение №7.3. -** Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор**Приложение №7.4. -** Декларация за срока на валидност на офертата**Приложение №7.5. –** Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП |  |
|  | **Приложение №8 –** Ценово предложение(в самостоятелен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“) |  |

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………2019 г. Декларатор: ……………………….........

*(дата на подписване) (подпис и печат, когато е приложимо)*

1. **Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**ЗА**

**СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И**

**ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ**

Долуподписаният/ата ……………………………………………………...........……….....………………………………………………

(*три имена: име, презиме и фамилия*)

**ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:**

1. Доброволно и информативно давам изричното си съгласие на Община Пещера да обработва личните ми данни чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел:
	1. Избор на Изпълнител по Обществена поръчка с предмет: ……………………………………………...
2. Уведомен(а) съм, че:
	1. Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са: физическа идентичност, икономическа идентичност, имуществена идентичност и други;
	2. Достъп до личните ми данни ще имат: определени със Заповед на Кмета на Община Пещера лица, които са членове на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти/заявления.
	3. Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок до 5 години след приключване на работата на Комисията по т. 2.2. от настоящата декларация;
	4. След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:
		1. данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
		2. електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.
3. Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
	1. достъп до личните ми данни;
	2. коригиране (ако данните са неточни);
	3. изтриване (право „да бъда забравен“);
	4. ограничаване на обработването;
	5. преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
	6. възражение срещу обработването на личните ми данни;
	7. жалба до надзорен орган;
	8. да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;
	9. защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени.
4. При използване на правото си по т.3 и в случай че това води до ограничаване възможността на Община Пещера да постигне целите си по т.1 от настоящата декларация, декларирам съгласието си да бъда отстранен поради невъзможността да бъдат постигнати описаните по-горе цели.

Декларатор:

 Подпис………………... Дата:

1. **Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)**

Съгласно чл. 67, ал.4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с §29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ носител (оптичен или Флаш-памет), към пакета документи за участие в обществената поръчка.

1. За попълване на електронен ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните условия:
	1. Изтеглете файла с разширение xml от Профила на купувача и го съхранете на компютъра си;
	2. Отворете интернет страницата на системата за ЕЕДОП <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg> и изберете български език;
	3. В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте?“, маркирайте отговор „Икономически оператор“;
	4. В новопоявилото се поле „Искате да:“ маркирайте „заредите файл ЕЕДОП“;
	5. В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутон „Избор на файл“ и изберете файла, който е бил запаметен, формат xml;
	6. В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бетона „Напред“;
	7. Ще се зареди ЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване на всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която се преглежда попълненият файл;
	8. След зареждане на целият файл ЕЕДОП, натиснете бутона „Изтегляне като…“ и съхранете двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира xml файла повторно, ако е необходимо;
	9. PDF файлът се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. Подписаният ЕЕДОП се представя на електронен носител (оптичен или Флаш-памет), приложен към офертата.
2. Формата в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
3. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица попълват и подписват с електронен подпис един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
4. В случаите когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника.
5. Приложения електронен файл на ЕЕДОП се отваря през линк: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg>
6. Повече информация за използването на системата за ЕЕДОП може да бъде намерена на адрес: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg>
7. **Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по**

**чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици**

Долуподписаният/-ната/ ....................... в качеството ми на ............... *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)* на *……………(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК ………, със седалище и адрес на управление: ................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………

**Д Е К Л А Р И Р А М[[1]](#footnote-2), че:**

Представляваното от мен дружество **е /не** е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ……… */ненужното се зачертава/*

Представляваното от мен дружество **е / не е** свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ……………….. */ненужното се зачертава/*

[[2]](#footnote-3)Представляваното от мен дружество **попада** в изключението на **чл. 4, т.** … от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

[[3]](#footnote-4)Запознат съм с правомощията на Възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.

Не съм в конфликт на интереси с посочените в протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП кандидати/участници.

При настъпване на промяна в обстоятелствата се задължавам да уведомя незабавно възложителя

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………2019 г. Декларатор: ……………………….........

*(дата на подписване) (подпис и печат, когато е приложимо)*

1. **Декларация по чл. 59, ал. 1, т.3 и чл.59, ал.3 от ЗМИП**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по**

**чл. 59, ал. 1, т.3 във връзка с чл.59, ал.3 от ЗМИП**

*(попълва се от представляващия участника – ЮЛ, съгласно вписването по актуална търговска регистрация, както и от всяко от лицата представляващи членовете на обединението)*

Долуподписаният/-ната/ ....................... в качеството ми на ............... *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)* на *……………(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК ………, със седалище и адрес на управление: ................... – участник в обществена поръчка с предмет: …………

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

действителен собственик по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

........................... /име, презиме, фамилия/, ЕГН: ........................, дата и място на раждане: ....................., постоянен адрес: .............., гражданство: .............., вид и номер на документ за самоличност: ...............

........................... /име, презиме, фамилия/, ЕГН: ........................, дата и място на раждане: ....................., постоянен адрес: .............., гражданство: .............., вид и номер на документ за самоличност: ...............

........................... /име, презиме, фамилия/, ЕГН: ........................, дата и място на раждане: ....................., постоянен адрес: .............., гражданство: .............., вид и номер на документ за самоличност: ...............

При настъпване на промяна в обстоятелствата се задължавам да уведомя незабавно възложителя

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………2019 г. Декларатор: ……………………….........

*(дата на подписване) (подпис и печат, когато е приложимо)*

Декларацията се представя само в случай, че идентификацията на действителния собственик на юридическото лице, за целите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, не може да бъде извършена чрез вписаните в Търговския регистър към Агенция по вписванията данни и липса на възможност за представяне на документите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП към офертата.

Декларацията се представя за:

* участници – юридически лица. В този случай, декларацията се подписва от представляващия/ите юридическото лице, съгласно актуалната търговска регистрация;
* членове на обединение - неперсонифицирано дружество, които са юридически лица. В този случай, декларацията се подписва от представляващия/ите юридическото лице – член на обединението, съгласно актуалната търговска регистрация. .

***Закон за мерките срещу изпирането на пари***

*§ 2. (1) „Действителен собственик“* *е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:*

*1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.*

*Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.*

*Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.*

*2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:*

*а) учредителят;*

*б) доверителният собственик;*

*в) пазителят, ако има такъв;*

*г) бенефициерът или класът бенефициери, или*

*д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;*

*е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.*

*3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.*

*(2) Не е действителен собственик физичес­кото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.*

*(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.*

*(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.*

*(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.*

1. **Декларация по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по**

**чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП**

Долуподписаният/-ната/ ....................... в качеството ми на ............... *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)* на *……………(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК ………, със седалище и адрес на управление: ................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са следните:

лицата, които представляват участника/ /подизпълнителя/3-тото лице са: ………………………..

лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника/ /подизпълнителя/3-тото лице са: ……………………………..

други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: ………………………………….

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………2019 г. Декларатор: ……………………….........

*(дата на подписване) (подпис и печат, когато е приложимо)*

1. **Техническо предложение**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**ДО**

**НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЗАЙЧЕВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА**

**ГР. ПЕЩЕРА, УЛ. „ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ“ №17**

[наименование на участника], регистрирано [данни за регистрацията на участника] представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

за участие в обществена поръчка с Предмет: …………………..

1. **ПАРАМЕТРИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**
	1. **СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**
		1. Срокът за изпълнение на дейностите по Договора е 600 календарни дни и започва да тече от датата на подписването му. Срока обхваща следните срокове, а именно:
			1. Срок за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР)/( СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТТА СМР) е до ……….. календарни дни за обект Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“. Срокът Започва да тече от датата на подписване на съответния приложим Протокол обр. 2/2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на подаване на уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛ за готовността за предаване на обекта, с което се предоставят всички необходими документи за съставянето на Констативен Протокол/Акт за приемане на строежа.
			2. Срок за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР)/( СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТТА СМР) е до …….. календарни дни за обект Реконструкция ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“. Срока започва да тече, от датата указана във възлагателното писмо (Възлагателното писмо се изпраща до 3 месеца от датата на подписване на Договора, като в същото се посочва дали, ще се изпълнява или не част водопроводна по проекта и датата на която е предвидено подписването на съответния приложим Протокол обр. 2/2а за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, която дата се възприема за начало на строителството и отброяването на срока. Когато е посочено, че ще се изпълнява част водопроводна по проекта, то тогава се посочва осигурения финансов ресурс от страна на Община Пещера за финансирането и) и е до датата на подаване на уведомително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛ за готовността за предаване на обекта, с което се предоставят всички необходими документи за съставянето на Констативен Протокол/Акт за приемане на строежа.
2. **ДЕКЛАРИРАНЕ**
	1. Декларирам, че аз ………(*три имена: име, презиме и фамилия*), в качеството ми на управител/представител на …………….. (*изписва наименованието на участника*) в горепосочената обществена поръчка:
		1. Съм запознат с изискванията към участниците и към изпълнението на поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявявам, че ги приемам.
		2. Съм в състояние да изпълня качествено предмета на горепосочената обществена поръчка в пълно съответствие с техническите спецификации, договора и описаното в настоящото техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка.
		3. Съм представили оферта (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), която съставлява правно валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
3. **ПРИЛОЖЕНИЯ:**
	1. Неразделна част към настоящото Техническо предложение, освен горепосоченото, са и следните приложения:
		1. Предложение за изпълнение на поръчката (Образец - Приложение №7.1);
		2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал/нотариално заверено копие; прилага се когато офертата не е подписана от представляващия участника);
		3. Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (Образец - Приложение №7.2);
		4. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор (Образец - Приложение №7.3);
		5. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец - Приложение № 7.4);
		6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – когато е приложимо (Образец - Приложение № 7.5).

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване] Декларатор: [подпис]: [печат, когато е приложимо]

**Приложение №7.1.** **Предложение за изпълнение на поръчката**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

за участие в обществена поръчка с Предмет: …………………..

Указание за участниците: настоящото предложение за изпълнение на поръчката следва да се изготви от участниците в обществената поръчка в свободен текст, който задължително трябва да съдържа описаното по-долу съдържание в съответствие с индивидуалните указания за всяка една точка и отразените в тях елементи. Предложението подлежи на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените от възложителя условия. Предложение, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и изисквания не се допуска до оценяване и води до отстраняване на участника Участниците задължително следва да спазват наименованията и номерацията на настоящия образец (Наименованията и номерацията не може да бъде променяна, но се Допуска цитиране на препратки за съответната разглеждана точка, с указание в коя точка и какво точно е описано там, както и в цитираната точка е подробно разработена и описана съответната разглеждана точка и/или съответната разглеждана точка се допълва и доразвива, чрез направената препратка в друга точка), така и се допуска и препратки към текстове, заглавия и т.н., като целта на препратката е да бъде предоставена по-подробна и ясна информация за дадена разглеждана точка, както и да бъдат избегнати ненужни повторения и голям обем на разработеното техническо предложение за изпълнение на поръчката.

1. **ПРЕДЛАГАНО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**
	1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВАТА И ПРОДУКТИ**

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВАТА И ПРОДУКТИ.** Участникът следва при разработването да обхване, като минимум задължителните елементи и всички дейности предмет на поръчката и за съответните групи дейности (Нестроителни дейности; Строителни дейности). Задължителни елементи със съответните наименования: средства и продукти (*средства и продукти се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът с отражение за всяка една дейност и същите, са:* *асфалтобетон, полимермодифициран битум, битум, битумизиран трошен камък, трошен камък, баластра, вибропресован бордюр, пътни знаци, стълбове за пътни знаци, термопластична боя, пясък, PVC сигнална лента,* *уред за измерване на дължините, нивилир, уред за геодезическо заснемане, специализиран софтуер относно, заснемане, текст обработване, ценообразуване; компютърно оборудване; превозни средства; копирна техника; механизация*); отговорни експерти (*отговорни експерти изрично се посочват, като такива от участникът и за същите се посочват, длъжността му и отговорността му за съответното средство и продукт. Експерти са:* *технически лица за осигуряване на техническото ръководство/ключови експерти посредством които, ще се постигне качество на изпълнението в съответствие с действащото законодателство и изискванията на възложителя за изпълнение на предмета на поръчката*); начин на обвързване (*начин на обвързване се дефинира, разработва и изрично посочват, като такива от участникът и същите се отнасят за всеки един отговорен експерт и съответното средство и продукт*); характеристики (*характеристиките се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, се отнасят за всяко едно средство и продукт*); области на приложение (*области на приложение се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, се отнасят за всяко едно средство и продукт*). Приложения на сертификати, когато е приложимо). (*Настоящата точка и отразената в нея информация не подлежат на оценка, съгласно методиката за оценка*).

* 1. **Предложение за НАЧИНА НА изпълнение**

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**. Участникът следва при разработването да обхване, като минимум задължителните елементи и всички дейности предмет на поръчката и за съответните групи дейности (Нестроителни дейности; Строителни дейности), а така също и да спазва и отразява принципа на дървовидна структура показваща начина на обвързване, последователността, така и вида на нивата на подчиненост на съответните етапи, като всяко едно ниво е съответния етап. Задължителни елементи със съответните наименования: етапи на жизненият цикъл (*етапите на жизненият цикъл се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, следва да са минимум четири и да образуват и отразяват жизненият цикъл на строителството по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, като всеки един от етапите на жизненият цикъл следва да обхваща и подчинява съответната категоризация на главните етапи*); главни етапи (*главните етапи се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, следва да се категоризират, като всеки един от тях следва да обхваща и подчинява съответната категоризация на етапите*); етапи (*етапи се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, следва да се категоризират, като всеки един от тях следва да обхваща и подчинява съответната категоризация на под-етапите*); под-етапи (*под-етапите се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, се категоризират, като всеки един от тях следва да обхваща и подчинява съответната категоризация на дейности; общи мерки; общи методи; методи на контрол; методи на управление на рисковете;*); дейности (*дейности се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, се категоризират, като всяка една дейност следва да обхваща и подчинява съответната категоризация на под-дейности*); общи мерки (*общи мерки се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, се категоризират*); общи методи (*общи методи се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, се категоризират*); методи на контрол (*методи на контрол се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, се категоризират*); методи на управление на рисковете (*методи на управление на рисковете се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, се категоризират*); отговорни експерти (*отговорни експерти изрично се посочват, като такива със съответната длъжност от участникът за всеки един задължителен елемент. Експерти са:* *технически лица за осигуряване на техническото ръководство/ключови експерти посредством които, ще се постигне качество на изпълнението в съответствие с действащото законодателство и изискванията на възложителя за изпълнение на предмета на поръчката*). (категоризацията е съответно на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването. Категоризацията и нейното обвързване се възприема, че са съответните стадии на изпълнение и, че отразяват последователността на изпълнението).). (*Настоящата точка и отразената в нея информация не подлежат на оценка, съгласно методиката за оценка*).

* 1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА Управление на рисковете**

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ**. Участникът следва при разработването да обхване, като минимум задължителните елементи и всички дейности предмет на поръчката и за съответните групи дейности (Нестроителни дейности; Строителни дейности). Задължителни елементи със съответните наименования: рискови фактори (*рискови фактори се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите се категоризират*); предпоставки (*предпоставки се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички рискови фактори, така и същите се категоризират*); мерки за управление (*мерки за управление* *се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички рискови фактори, така и същите се категоризират*); мерки за контролиране (*мерки за контролиране* *се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички рискови фактори, така и същите се категоризират*); аспекти на проява (*аспекти на проява* *се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички рискови фактори и всички дейности на поръчката, така и същите се категоризират*); отражение на дейностите (*отражение на дейностите* *се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички рискови фактори и всички дейности предмет на поръчката, така и същите се категоризират*); вероятност (*вероятност се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички рискови фактори, предпоставки, така и същите се категоризират*); въздействие (*въздействие се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички рискови фактори, предпоставки, така и същите се категоризират*); числова оценка (*числова оценка* *се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички рискови фактори, предпоставки, вероятност и въздействие, така и същите се категоризират*); начина на образуване на числова оценка (*начин на образуване на числовата оценка* *се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички рискови фактори, предпоставки, вероятност и въздействие, така и същите се категоризират*).). (Категоризацията е съответно на времева, финансова, техническа и организационна). (*Настоящата точка и отразената в нея информация не подлежат на оценка, съгласно методиката за оценка*).

* 1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА Технология За изпълнение**

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи  **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**. Участникът следва при разработването да обхване, като минимум задължителните елементи и всички дейности предмет на поръчката и за съответните групи дейности (Нестроителни дейности; Строителни дейности). Задължителни елементи със съответните наименования: технология на изпълнението (*технология на изпълнението се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът за всяка една дейност предмет на поръчката поотделно*); технологична последователност (*технологичната последователност се дефинират, разработват и изрично посочват, като такава от участникът и обхваща всички дейности предмет на поръчката, а така и отразява принципа на дървовидна структура показваща начина на обвързване, последователността, така и вида на нивата на подчиненост на съответните етапи, като всяко едно ниво е съответния етап*).). (*Настоящата точка и отразената в нея информация не подлежат на оценка, съгласно методиката за оценка*).

* 1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА Мерки по управление на качеството**

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи  **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО**. Участникът следва при разработването да обхване, като минимум задължителните елементи и всички дейности предмет на поръчката и за съответните групи дейности (Нестроителни дейности; Строителни дейности). Задължителни елементи със съответните наименования: мерки по управление на качеството (*мерки по управление на качеството се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът за всяка една дейност предмет на поръчката*). рискове по управление на качеството (*рискове по управление на качеството се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът за всяка една дейност предмет на поръчката*).). (*Настоящата точка и отразената в нея информация не подлежат на оценка, съгласно методиката за оценка*).

* 1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА Мерки по опазване на околната среда**

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи  **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**. Участникът следва при разработването да обхване, като минимум задължителните елементи и всички дейности предмет на поръчката и за съответните групи дейности (Нестроителни дейности; Строителни дейности). Задължителни елементи със съответните наименования: мерки по опазване на околната среда (*мерки по опазване на околната среда се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът за всяка една дейност предмет на поръчката*). рискове по опазване на околната среда (*рискове по опазване на околната среда се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът за всяка една дейност предмет на поръчката*).). (*Настоящата точка и отразената в нея информация не подлежат на оценка, съгласно методиката за оценка*).

* 1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд**

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи  **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕРКИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**. Участникът следва при разработването да обхване, като минимум задължителните елементи и всички дейности предмет на поръчката и за съответните групи дейности (Нестроителни дейности; Строителни дейности). Задължителни елементи със съответните наименования: мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (*мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът за всяка една дейност предмет на поръчката*). рискове по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (*рискове по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът за всяка една дейност предмет на поръчката*).). (*Настоящата точка и отразената в нея информация не подлежат на оценка, съгласно методиката за оценка*).

* 1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ДЕЙНОСТИТЕ**

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи  **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ДЕЙНОСТИТЕ**. Участникът следва при разработването да обхване, като минимум задължителните елементи и всички дейности предмет на поръчката и за съответните групи дейности (Нестроителни дейности; Строителни дейности). Задължителни елементи със съответните наименования: технически параметри (*технически параметри се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът за всяка една дейност предмет на поръчката поотделно*).). (*Настоящата точка и отразената в нея информация не подлежат на оценка, съгласно методиката за оценка*).

* 1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ВРЕМЕВИ КРИТИЧНИ ТОЧКИ**

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи **ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ВРЕМЕВИ КРИТИЧНИ ТОЧКИ**. Участникът следва при разработването да обхване, като минимум задължителните елементи и всички дейности предмет на поръчката и за съответните групи дейности (Нестроителни дейности; Строителни дейности). Задължителни елементи със съответните наименования: времеви критични точки (*времеви критични точки* *се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът, като за всяка една се посочват нейното наименование определено от участникът, като броят им следва да е поне два броя*); дата на времеви критични точки (*дата на времеви критични точки* *се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът, като за всяка една времева критична точка се посочва индикативната дата на възникване.*); методи на преодоляване (*методи на преодоляване* *се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички времеви критични точки*); методи за поддържане на функционалността (*методи за поддържане на функционалността*  *се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички времеви критични точки*); вероятността на настъпване (*вероятност на настъпване се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички времеви критични точки*); последиците при настъпване (*последици при настъпване се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички времеви критични точки*); числова оценка (*числова оценка* *се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички времеви критични точки*); начина на образуване на числова оценка (*начин на образуване на числовата оценка* *се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и обхващат всички времеви критични точки*); график с гант диаграма (*график с гант диаграма* *се разработват от участникът, в две части лява част – таблична форма и дясна част – графична част в гант диаграма. В дясната част се отразяват дейностите предмет на поръчката, както и задължителните елементи от предложението за начина на изпълнение, календарни дни, индикативни дати за начало и край и числова взаимовръзка/последователност на редовете на табличната форма В графичната част се отразява критичния път на който се отразяват ключовите дати и дни, графична взаимовръзка/последователност, всички времевите критични точки дефинирани от участникът*).). (*Настоящата точка и отразената в нея информация не подлежат на оценка, съгласно методиката за оценка*).

* 1. **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА**

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА**. Участникът следва при разработването да обхване, като минимум задължителните елементи и всички дейности предмет на поръчката и за съответните групи дейности (Нестроителни дейности; Строителни дейности). Задължителни елементи със съответните наименования: етапи на жизненият цикъл (*етапите на жизненият цикъл се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, следва да образуват и отразяват жизненият цикъл на услугата по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП**;)* главни етапи; етапи; под-етапи; дейности; под-дейности; общи мерки; общи методи; методи на контрол; методи на управление на рисковете; (*;) главни етапи; етапи; под-етапи; дейности; под-дейности; общи мерки; общи методи; методи на контрол; методи на управление на рисковете се дефинират, разработват и изрично посочват, като такива от участникът и същите, се категоризират*); позиция/длъжност (*позиция/длъжност за съответното лице от персонала определен от участникът*); задължения и отговорности (*задължения и отговорности за всяко едно лице от персонала определен от участникът, като задълженията и отговорностите на целия персонал, следва да обхващат, като минимум всички дейности предмет на поръчката*); организация на персонала (*организация на персонала се дефинира, разработва и изрично посочва, като такава от участникът.*)). *(Настоящата точка и отразената в нея информация не подлежат на оценка, съгласно методиката за оценка*).

* 1. **ПРИЛОЖЕНИЕ**

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (Участникът следва да разработи настоящата точка, като приложи на оптичен носител cd или dvd – 1 бр. в цифров вид в doc или docx формат, към настоящата точка, настоящото предложение за изпълнение на поръчката, което е неразделна част от техническо предложение за изпълнение на поръчката. (образеца на хартиения носител не се сканира, за да бъде предоставен в цифров вид). (*Настоящата точка и отразената в нея информация не подлежат на оценка, съгласно методиката за оценка*).

**Приложение №7.2.Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по**

**чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният/-ната/ ....................... в качеството ми на ............... *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)* на *……………(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК ………, със седалище и адрес на управление: ................... – участник в обществена поръчка с предмет: …………

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………2019 г. Декларатор: ……………………….........

*(дата на подписване) (подпис и печат, когато е приложимо)*

**Приложение №7.3.** **Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за**

**съгласие с клаузите на проекта на договор**

Долуподписаният/-ната/ ....................... в качеството ми на ............... *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)* на *……………(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК ………, със седалище и адрес на управление: ................... – участник в обществена поръчка с предмет: …………

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Представляваното от мен дружество/обединение………………….. *(наименование на участника)* - като участник в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка приема условията на приложения към документацията за участие проект на договор за изпълнение на обществена поръчка

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………2019 г. Декларатор: ……………………….........

*(дата на подписване) (подпис и печат, когато е приложимо)*

**Приложение №7.4. Декларация за срока на валидност на офертата**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за**

**срока на валидност на офертата**

Долуподписаният/-ната/ ....................... в качеството ми на ............... *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)* на *……………(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК ………, със седалище и адрес на управление: ................... – участник в обществена поръчка с предмет: …………

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Настоящата оферта е валидна за срок от ……….. **/**………..**/ ……….** от крайния срок за подаване на оферти, считаме се за обвързани с нея, като офертата може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………2019 г. Декларатор: ……………………….........

*(дата на подписване) (подпис и печат, когато е приложимо)*

**Приложение №7.5. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за**

**конфиденциалност по чл.102 от ЗОП**

Долуподписаният/-ната/ ....................... в качеството ми на ............... *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)* на *……………(посочва се наименованието на участника),* с ЕИК ………, със седалище и адрес на управление: ................... – участник в обществена поръчка с предмет: …………

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (*посочват се конкретна част/части от офертата*) от офертата, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

……………2019 г. Декларатор: ……………………….........

*(дата на подписване) (подпис и печат, когато е приложимо)*

***\*Забележка:*** *Декларацията по чл. 102 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.*

***\*\* Забележка:*** *Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП: ,,Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка*.“

**Приложение №8. Ценово предложение**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ДО**

**НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЗАЙЧЕВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА**

**ГР. ПЕЩЕРА, УЛ. „ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ“ №17**

[наименование на участника], регистрирано [данни за регистрацията на участника] представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в обществена поръчка с Предмет: …………………..

Указание за участниците: настоящото ценово предложение следва да се изготви от участниците в обществена поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. Ценовото предложение подлежи на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените от възложителя условия преди пристъпване, към неговото оценяване. Предложение, което не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и изисквания не се допуска до оценяване и води до отстраняване на участника

1. **ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**
	1. Общата цена за изпълнение на договора – (ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА) е в размер на ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС, която се формира при сумиране на Цена за изпълнение на Строително – монтажни работи и Цена за непредвидени разходи за съответните обекти, а именно:
		1. Цена за изпълнение на СМР - ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР) по проекта: „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и проекта ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“: ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС, където:
			1. Цена за изпълнение на Строително – монтажни работи по инвестиционен проект: „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ на стойност от: ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС:
				1. За пътна част е на стойност от ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС – Финансиран от ПРСР, която се формирана при сумирането на общите цени на дейности поставени отразени в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
				2. За тротоарна част е на стойност от ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС – Финансиран от ПРСР, която се формирана при сумирането на общите цени на дейности поставени отразени в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
			2. Цена за изпълнение на Строително – монтажни работи по инвестиционен проект: „Реконструкция на ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ на стойност от: ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС, където:
				1. За пътна част е на стойност от ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС – Финансиран от ПРСР, която се формирана при сумирането на общите цени на дейности поставени отразени в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
				2. За тротоарна част е на стойност от ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС – Финансиран от ПРСР, която се формирана при сумирането на общите цени на дейности поставени отразени в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
				3. За водопроводна част за ул. „Иван Вазов“ е на стойност от ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС – Финансиран от Община Пещера, която се формирана при сумирането на общите цени на дейности поставени отразени в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
			3. При остойностяването на дейностите по предходните точка 1,1.1,1.2 и 2,2.1,2.2 в единичните цени на съответните дейности е заложено и предвидено следното:
				1. разходите за изпълнение на СМР, включително тези за проучвателни работи, подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на професионалната си отговорност, други присъщи разходи, не упоменати по-горе;
				2. разходите за покупка на влаганите строителни продукти;
				3. разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на обекта, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да извърши;
				4. разходи за отстраняването на недостатъци и/или пропуски, и/или грешки, и/или неясноти в проектната документация, установени в хода на извършване на строителството, довели до допълнителни видове и количества работи, то същите ще се считат включени в ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА и ще бъдат изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
				5. разходи за всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на дейностите по Договора се считат включени в ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА и ще бъдат изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
		2. ЦЕНА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ на стойност от: ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС, където:
			1. Непредвидени разходи (непредвидени работи) (5%) от стойността за Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“: ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС – Финансиран от ПРСР;
			2. Непредвидени разходи (непредвидени работи) (5%) от стойността за Реконструкция ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“ без част водопроводна: ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС – Финансиран от ПРСР;
			3. Непредвидени разходи (непредвидени работи) (5%) от стойността за част водопроводна за ул. „Иван Вазов“ на проект за Реконструкция ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“: ………… (…………) лв. без ДДС или ………… (…………) лв. с ДДС – Финансиран от Община Пещера.
			4. Непредвидените разходи/работи по време на изпълнение на строителството се доказват с протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по договора за обществена поръчка, с приложена към него обосновка и документи за необходимостта от извършването им. Непредвидените Разходи/работи, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на инвестиционния проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но изпълнението на дейностите е обективно необходимо с цел обекта да бъде въведен в експлоатация и/или обекта да постигне проектните си параметри.
	2. Неразделна част от настоящото ценово предложение са анализните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
	3. ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като в същата са отразени Дейностите (СМР) предмет на поръчката:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ДЕЙНОСТИ** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. Цена в лева без ДДС** *(цената следва да е изчислена до втория знак след десетичната запетая и да е закръглена до втория знак след десетичната запетая)* | **Обща цена в лева без ДДС***(цената следва да е изчислена до втория знак след десетичната запетая и да е закръглена до втория знак след десетичната запетая)* |
|  |  **РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. ГЕОРГИ КЬОСЕИВАНОВ**  |  |  |  |  |
|  | **СМР дейности по пътна част – Финансира се по Договор BG06RDNP001-7.001-0148 за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.** |  |  |  |  |
|  | **ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ** |  |  |  |  |
|  | Разкъртване на бордюри (бетонови или гранитни), основа под тях и превоз на депо до 5км, включително всички разходи. | m | 810 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 20км. | m3 | 320 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Изкоп с багер на негодни почви и пътна основа на транспорт, вкл. транспорт и разриване на депо до 5км | m3 | 1934 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **НАПРАВА БОРДЮРИ** |   |   |  |  |
|  | Доставка и полагане на вибропресован бордюр 15/25/50 cм вкл. всички свързани с това разходи. | m | 810 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и полагане на градински вибропресован бордюри 8/16/50 cm | m | 335 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **ШОСИРОВКА** |   |   |  |  |
|  | Подравняване и валиране на пътното легло  | m2 | 3952 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **АСФАЛТОВИ РАБОТИ** |   |   |  |  |
|  | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А с полимермодифициран битум за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см  | t | 380 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см | t | 380 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Първи битумен разлив | м2 | 3952 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Втори битумен разлив | м2 | 3952 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **ПЪТНИ РАБОТИ** |   |   |  |  |
|  | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък, вкл. всички свързани с това разходи - 12см | m3 | 475 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа, вкл. всички свързани с това разходи - 36см | m3 | 1485 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Подмяна на капаци на същ. РШ Ф600 със самонивелиращи се заключващи капаци с логото на Община Пещера с повдигане или сваляне на нивото и почистване на същ. РШ  | бр. | 1 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Подмяна на капаци на съществуващи шахти в тротоарите с капак с възможност за вграждане | бр. | 3 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Подмяна капаци на същ. ДШ с чугунени заключващи се 50/50 с повдигане и сваляне на нивото | бр. | 3 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **ПЪТНИ ЗНАЦИ**  |   |   |  |  |
|  | Стандартни светлоотразителни пътни знаци  | бр | 20 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на стълбове с дължина над 3.0 м (до 4.5м)  | бр | 18 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **ПЪТНА МАРКИРОВКА** |   |   |  |  |
|  | Доставка и полагане на бяла термопластична боя за пътна маркировка за крайна и заустваща линия, вкл. всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС | m2 | 273 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО** |  |  |  |  |
|  | Временна организация на движението | бр. | 1 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **СМР дейности по тротоари – Финансира се по Договор BG06RDNP001-7.001-0148 за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.** |  |  |  |  |
|  | **ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ** |  |  |  |  |
|  | Разваляне на съществуващи тротоари (тротоарни плочи или бетонови ивици), вкл. всички свързани с това разходи  | m2 | 1815 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Изкоп с багер на транспорт за тротоари, вкл. транспорт до 5км | m3 | 273 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **НАПРАВА НА ТРОТОАРИ** |   |   |  |  |
|  | Направа основа от упл. пясък - 10см | m3 | 195 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Направа вароциментов р-р - 3см | m3 | 56 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Направа на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови плочи 30/30/5 см, цвят сив  | m2 | 1818 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Направа на тротоарна настилка от вибропресовани тактилни плочи 40/40 cм, вкл. пясък | m2 | 4,5 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **ОБЕКТ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. “ИВАН ВАЗОВ“ ОТ О.Т.313 ДО О.Т.338 И НА УЛ. ”ИЗГРЕВ“ ОТ О.Т.148 ДО О.Т.312 – ГР. ПЕЩЕРА.**  |  |  |  |  |
|  | **СМР дейности по пътна част– Финансира се по Договор BG06RDNP001-7.001-0148 за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.** |  |  |  |  |
|  | **ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ** |  |  |  |  |
|  | Разкъртване на бетонови бордюри, пътни ивици, основа под тях и превоз на депо до 5км, включително всички разходи. | m | 1395 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 20км. | m3 | 285 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 5 км | m2 | 1500 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Изкоп на негодни земни почви под пътно легло, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 5 км | m3 | 1945 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **НАПРАВА БОРДЮРИ** |   |   |  |  |
|  | Доставка и полагане на вибропресован бордюр 15/25/50 cм вкл. всички свързани с това разходи. | m | 1446 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и полагане на градински вибропресован бордюри 8/16/50 cm | m | 250 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **ШОСИРОВКА** |   |   |  |  |
|  | Подравняване и валиране на пътното легло | m2 | 4865 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **АСФАЛТОВИ РАБОТИ** |   |   |  |  |
|  | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А с полимермодифициран битум за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см  | t | 470 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см | t | 470 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Първи битумен разлив | m2 | 4865 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Втори битумен разлив | m2 | 4865 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **ПЪТНИ РАБОТИ** |   |   |  |  |
|  | Доставка и полагане на пътна основа от трошен камък с подбрана зърнометрия 15см, включително всички свързани с това разходи | m3 | 735 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и полагане на несортиран трошен камък 35см, включително всички свързани с това разходи | m3 | 1780 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Подмяна на капаци на същ. РШ Ф600 със самонивелиращи се заключващи капаци с логото на Община Пещера с повдигане или сваляне на нивото и почистване на същ. РШ  | бр. | 14 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Подмяна на капаци на съществуващи шахти в тротоарите с капак с възможност за вграждане | бр. | 4 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Подмяна капаци на същ. ДШ с чугунени заключващи се 50/50 с повдигане и сваляне на нивото | бр. | 10 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **ПЪТНИ ЗНАЦИ** |   |   |  |  |
|  | Стандартни светлоотразителни пътни знаци | бр | 21 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на стълбове с дължина над 3.0 м (до 4.5м) | бр | 20 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **ПЪТНА МАРКИРОВКА** |   |   |  |  |
|  | Доставка и полагане на бяла термопластична боя за пътна маркировка, вкл. всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС | m2 | 366 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО** |   |   |  |  |
|  | Временна организация на движението | бр. | 3 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | СМР дейности по тротоари |   |   | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **СМР дейности по тротоари– Финансира се по Договор BG06RDNP001-7.001-0148 за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.** |   |   |  |  |
|  | **ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ** |  |  |  |  |
|  | Разваляне на съществуващи тротоари (тротоарни плочи или бетонови ивици), вкл. всички свързани с това разходи  | m2 | 2200 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Изкоп с багер на транспорт за тротоари, вкл. транспорт до 5км | m3 | 331 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **НАПРАВА НА ТРОТОАРИ** |   |   |  |  |
|  | Направа основа от тр. камък - 15см | m3 | 360 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Направа циментопясъчен р-р - 5см | m3 | 120 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Направа на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови плочи 30/30/5 см, цвят сив  | m2 | 2400 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Направа на тротоарна настилка от вибропресовани тактилни плочи 40/40 cм, вкл. пясък | m2 | 12 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **СМР дейности по водопровод – Финансира се от Бюджета на община Пещера** |  |  |  |  |
|  | **Земни Работи** |  |  |  |  |
|  | Изкоп с багер на транспорт з.п. - 60% от изкопа | м3 | 996,66 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Ръчен изкоп з.п. с ширина 0,60 до 1,20м и дълбочина от 0 до 2м - 40% от изкопа | м3 | 664,44 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Прехвърляне на з.п. 3 м хоризонтално и 2м вертикално разстояние | м3 | 664,44 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Извозване с натоварване на депо | м3 | 996,66 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Укрепване и разкрепване на изкопи с ширина до 6м посредством разпонки | м2 | 3628,35 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Пясъчна основа под водопровода | м3 | 148,43 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Обратно засипване с пясък над тръбата и около нея | м3 | 415,61 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Обратен насип машинно с речна баласра | м3 | 1097,05 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Уплътнявана пластове от по 20 см | м3 | 1097,05 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Направа на укрепване на гърне за ПХ | бр. | 4,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Направа на укрепване на гърне за Въздушник | бр. | 3,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Направа и укрепване на гърне за СК | бр. | 8,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Опорни блокове при тройници и колена | бр. | 36,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Укрепване при пресичане на кабели | бр. | 4,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **Водопровод- монтажни работи** |   |   |  |  |
|  | Доставка ПЕ (полиет.тр.) тип 100, Ф110мм/10 атм. | м' | 493,50 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка ПЕ (полиет.тр.) тип 100, Ф90мм/10 атм. | м' | 290,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка ПЕ (полиет.тр.) тип 100, Ф63мм/10 атм.  | м' | 38,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка ПЕ (полиет.тр.) тип 100, Ф32мм/10 атм | м' | 267,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | *Доставка ПЕ (полиетиленови Фасонни парчета на 10 атм.) и свързващи елементи на челна заварка и механични връзки* |   |   |  |  |
|  | Жибо с грипиращ механизъм DN100(104-132) | бр. | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Жибо с грипиращ механизъм DN80(84-105)  | бр. | 6,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | редуктор 110/90 | бр. | 1,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | редуктор 90/63 | бр. | 1,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | тройник-редуктор 110/90/110 | бр. | 9,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | тройник-редуктор 110/63/110 | бр. | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | тройник 110/110 | бр. | 3,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | тройник 90/90 | бр. | 6,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | коляно 110/90о | бр. | 1,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | коляно 110/45о | бр. | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | коляно 110/30о | бр. | 9,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | коляно 90/45о | бр. | 1,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | коляно 90/30о | бр. | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Фланшов адаптор(накрайник) ф110/10 атм. | бр. | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Фланшов адаптор(накрайник) ф90/10 атм. | бр. | 22,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Фланшов адаптор(накрайник) ф63/10 атм. | бр. | 3,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | *Доставка и монтаж на водоснабдителни арматури*  |   |   |  |  |
|  | Спирателен кран с охр. Гарнитура DN100  | бр. | 3,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Спирателен кран с охр. Гарнитура DN80  | бр. | 15,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Спирателен кран с охр. Гарнитура DN50 | бр. | 3,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Свободен стоманен фланец ф100/10атм. | бр. | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Свободен стоманен фланец ф80/10атм. | бр. | 22,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Свободен стоманен фланец ф50/10атм. | бр. | 3,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Автом. възд.в охр.г-ра ф50  | бр. | 3,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | ПХ70/80 за надземен монтаж-в комлект | бр. | 4,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | *Монтаж на ПЕ тъби и Фасонни парчета на 10 атм. на челна заварка* |   |   |  |  |
|  | Монтаж на ПЕ (полиет. тр.) тип 100-Ф110мм/10 атм | м' | 493,50 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Монтаж на ПЕ (полиет. тр.) тип 100-Ф90мм/10 атм | м' | 290,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Монтаж на ПЕ (полиет. тр.) тип 100- ф 63мм/10 атм | м' | 38,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Монтаж на ПЕ (полиет. тр.) тип 100- ф 32мм/10 атм | м' | 267,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби | бр. | 66,04 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Монтаж на ПЕ фасонни парчета-ф110/10атм. | бр. | 25,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Монтаж на ПЕ фасонни парчета-ф90/10атм. | бр. | 32,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Монтаж на ПЕ фасонни парчета-ф63/10атм. | бр. | 3,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | *Други* |   |   |  |  |
|  | Доставка и полагане на сигнална лента | м' | 792,50 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и полагане на детекторна лента | м' | 792,50 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Изпитване на водопровода - до ф400 | м' | 1099,50 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Дезинфекци на водопровода | м' | 1099,50 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | **Сградни отклонения - монтажни работи** |   |   |  |  |
|  | Доставка и монтаж на водовземна скоба 110х1" | бр | 44,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на Коляно 90о-32х1" с външна резба  | бр | 44,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на Фитинг-32х1" с външна резба | бр | 88,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на Фитинг-32х1" с вътрешна резба | бр | 44,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на ТСК 1" с охранителна гарнитура | бр | 44,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на водовземна скоба 110х2" | бр | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на Коляно 90о-63х2" с външна резба  | бр | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на Фитинг-63х2" с външна резба | бр | 4,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на Фитинг-63х2" с вътрешна резба | бр | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на ТСК 2" с охранителна гарнитура | бр | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на водовземна скоба 90х1" | бр | 15,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на Коляно 90о-32х1" с външна резба  | бр | 15,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на Фитинг-32х1" с външна резба | бр | 30,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на Фитинг-32х1" с вътрешна резба | бр | 15,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на ТСК 1" с охранителна гарнитура | бр | 15,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на водовземна скоба 90х2" | бр | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на Коляно 90о-32х2" с външна резба  | бр | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на Фитинг-32х2" с външна резба | бр | 4,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на Фитинг-32х2" с вътрешна резба | бр | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |
|  | Доставка и монтаж на ТСК 2" с охранителна гарнитура | бр | 2,00 | (*попълва се от участникът*) | (*попълва се от участникът*) |

* 1. Участник, който не е спазил изискванията отразени в табличната форма и/или при несъответствие с повече от 0,05лв. на съответните отразени стойности (ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА в лева без ДДС и с ДДС; ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР в лева без ДДС и с ДДС; ЦЕНА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ в лева без ДДС и с ДДС;) от него, то той ще бъде отстранен от обществената поръчка.
1. **ДЕКЛАРИРАНЕ**
	1. Декларирам, че аз ………(*три имена: име, презиме и фамилия*), в качеството ми на управител/представител на …………….. (*изписва наименованието на участника*) в горепосочената обществена поръчка:
		1. Съм представил оферта (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), която съставлява правно валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
			1. Предложените от нас единични цени за изпълнение на съответните дейности от КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изчислени въз основа на следните основни елементи на ценообразуване, по които елементи ще се изчисляват единичните цени за ЦЕНА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, а именно:
			2. Средна часова ставка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лв./ч.ч.;
			3. Допълнителни разходи за труд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %;
			4. Допълнителни разходи за механизация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %;
			5. Доставно-складови разходи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %;
			6. Цени на материали по фактура;
			7. Цени на машиносмени на механизация - съгласно ценова листа;
			8. Разходни норми за труд, механизация и материали - по УНС, ТНС и индивидуални анализи на отделните видове СМР, енергия, складиране и други подобни
			9. Печалба в размер на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % от стойността на всички СМР.
			10. Единичните цени в остойностената от Нас КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се възприема, като наша количествено-стойностната сметка, която включва всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката и няма да се променя при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване] Декларатор: [подпис]: [печат, когато е приложимо]

1. *Декларацията се представя от участника, в това число и от всеки член на обединение, при участие на неперсонифицирани дружества.: „Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици*

*1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;*

*2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;*

*3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;*

*4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим* [↑](#footnote-ref-3)
3. *В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 от ЗОП* [↑](#footnote-ref-4)